АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЩЕБУТАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022                                                                                       № 18-п

О проведении мероприятий по пропуску

весеннего паводка 2022 года

В   связи с подготовкой к пропуску весеннего паводка 2022 года и организацией контроля за безопасностью гидротехнических сооружений в целях проведения противопаводковых мероприятий  постановляю:

1. Утвердить состав комиссии муниципального образования Ащебутакский сельсовет по пропуску весеннего паводка 2022 года и осуществить все необходимые мероприятия.

2. Составить план мероприятий и акты обследований гидротехнических сооружений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Ащебутакский сельсовет                                                        Н.В. Конарева

Разослано: в дело, райадминистрации, райпрокурору, членам комиссии

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Ащебутакский сельсовет

от  16.03.2022  № 18-п

Мероприятия по пропуску весеннего паводка 2022 года

1. Согласовать  и составить график дежурства на время пропуска весеннего паводка.

Ответственный: Конарева Н.В.

2. Проверить состояние висячего моста и подготовить лодки на время весеннего паводка.

Ответственный: Уразгалиев А.К. (по согласованию)

3. Почистить дорогу вдоль столбов по улице Набережная для установки освещения.

Ответственный: Жанзаков С.Р. (по согласованию)

4. Согласовать и составить график дежурства мед. работников на время весеннего паводка.

Ответственный: Кравченко В.А. (по согласованию)

5. Согласовать и составить график дежурства с работниками Ащебутакской СОШ. Провести инструктаж со школьниками по соблюдению мер безопасности в период весеннего паводка.

Ответственный: Туружанов А.А. (по согласованию)

6. Обеспечить сохранность материальных ценностей в районе затопления. На время паводка  постоянно находиться в муниципальном образовании Ащебутакский сельсовет.

Ответственный: Кужахметов Р. (по согласованию)

7. Составить список контактных телефонов членов паводковой комиссии и дежурных в период паводка.

Ответственный: Кунда Н.А.

9. Предоставить дежурных от Ащебутакской СОШ на время паводка.

Ответственный: Туружанов А.А. (по согласованию)

9. Приготовить сигнальные флажки для техники.

Ответственный: Уразгалиев А.К. (по согласованию)

10. Ежедневно предоставлять сведения по подъему воды.

Ответственный: Алейник В.И. (по согласованию)

11. Составить список контактных телефонов лиц, находящихся в затопляемой зоне.

Ответственный: Кунда Н.А.

12. Вести наблюдение за состоянием мостовых опор, водопропускных устройств на автомобильных дорогах.

Ответственный: Еменова Ш.Н. (по согласованию)

13. Ввести режим повышенной готовности с 25.03.2022 года.

14. Организовать на время паводка круглосуточное дежурство.

Ответственный: Глава сельсовета

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Ащебутакский сельсовет

от 16.03.2022 № 18-п

Состав комиссии  по  пропуску  весеннего  паводка  2022 года на  территории  администрации  муниципального образования Ащебутакского  сельсовета

Конарева Н.В.            – глава  муниципального  образования  Ащебутакский

сельсовет, председатель комиссии;

Еменова Ш.Н,      –       директор Ащебутакского  ООО «ЖКХ», заместитель  председателя  комиссии;

Кунда Н.А.        - специалист администрации, секретарь комиссии;

Члены  комиссии

Изекенов Е.Т.  – водитель  МО Ащебутакский сельсовет;

Кужахметов Р. –уч. инспектор МО Ащебутакский сельсовет (по согласованию);

Кравченко В.А. - врач СВА с. Ащебутак (по согласованию);

Умербаев А.К.   – мастер участка ПЧ 24  РЖД (по согласованию);

Уразгалиев А.К.   - инструктор по первичной пожарной безопасности МО

Ащебутакский сельсовет;

Туружанов А.А.  – директор МОБУ «Ащебутакская СОШ» (по согласованию);

Мазитов Э.Р.   – староста с. Истемис (по согласованию);

Иманбаев К.А.– мастер участка с. Ащебутак «Орскмежрайгаз» (по согласованию);

Зубков В.Я.  – командир ДНД Ащебутакского сельсовета(по согласованию);

Беспутин Л.В. - электромонтер с. Ащебутак (по согласованию);

Жанзаков С.Р.         – предприниматель (по согласованию);

Абдикаримова Б.А. - староста пос. Корсунский  (по согласованию);

Зильмухамедова С.Р. – соц. работник КЦСОН (по согласованию).

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Ащебутакский сельсовет

от  16.03.2022 № 18-п

Контакты членов паводковой комиссии и дежурных

| № п/п | Ф.И.О. | Контакты |
| --- | --- | --- |
| Паводковая комиссия |  |  |
| 1. | Конарева Н.В. | 8-961-918-39-81 |
| 2. | Туружанов А.А. | 8-922-875-91-67 |
| 3. | Уразгалиев А.К. | 8-987-775-20-60 |
| 4. | Кужахметов Р. | 8-905-894-72-02 |
| 5. | Кравченко В.А. | 8-903-364-43-17 |
| 6. | Изекенов Е.Т. | 8-905-882-81-55 |
| 7. | Беспутин Л.В. |  |
| 8. | Иманбаев К.А. | 8-906-848-40-77 |
| 9. | Избастин К.А. | 8-932-543-21-75 |
| 10. | Зубков В.Я. | 8-906-839-78-55 |
| 11. | Абдикаримова Б. | 8-987-841-81-91 |
| 12. | Жанзаков С.Р. | 8-909-616-61-88 |
| 13. | Умербаев А.К. | 8-961-913-07-67 |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| Дежурные |  |  |
| 16. | Беспутин Л.В. |  |
| 17. | Кулмухамбетов С.Т. |  |
| 18. | МукменевС.Р. |  |
| 19. | Абжалеев С.М. |  |
| 20. | Чебикбаев Ж.Ж |  |
| 21. | Бисембаев Ш.Ж. |  |
| 22. |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Ащебутакский сельсовет

от  16.03.2022. № 18-п

График дежурства на период паводка март - апрель 2022 год

| № п/п | Дата Ф.И.О. | 25.03. 07.04 | 26.03 08.04 | 27.03. 09.04 | 28.03 10.04 | 29.03 11.04. | 30.03. 12.04 | 31.03 13.04. | 01.04. 14.04. | 02.04 15.04 | 03.04 16.04 | 04.04 17.04 | 05.04 18.04 | 06.04 19.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уразгалиев А.К. | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зубков В.Я. |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Татарков К. |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изекенов Е.Т. |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Умербаев А.К. |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мукменов С.Р. |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чебикбаев Ж.Ж. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Туружанов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |
| 11 | Абжалеев С.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |
| 12 | Кравченко В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 08.00 |  |  |
| 13 | Иманбаев К.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 08.00 |  |
| 14 | Бисембаев Ш.Ж. | 20.00 08.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 20.00 08.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | .Беспутин В.К. |  |  | 20.00 08.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уразгалиев А.К. |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Зубков В.Я. |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Аманбаев С.Ж. |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Аманбаев К. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-00 08-00 |  |  |  |  |  |

Пункт дежурства МО Ащебутакский сельсовет